| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 退牧还草工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 李国亮 ：15276001366 阿木提江：13345389445 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 于田县农牧局 |  |  | 实施单位 | 于田县草原监理所 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 561万元 |  | 261万元 |  | 10 | 46.60% | 5 |
|  |  |  | 其中：中央基建561万元 | 561万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 目标1：项目实施草原阿羌乡围栏建设总面积10万亩，禁牧围栏长度58.72km 目标2：舍饲棚圈建设500户，每户以补助资金的形式建设，其中：于田县阿羌乡补助建设450座，奥依托格拉克乡补助建设50座 目标3：项目实施可促进草原植被有效恢复，改善生态环境，加快畜牧业产业化发展，助力脱贫致富。 |  |  |  |  | 目标1：项目实施草原阿羌乡围栏建设总面积10万亩，禁牧围栏长度58.72km 目标2：舍饲棚圈建设500户，每户以补助资金的形式建设，其中：于田县阿羌乡补助建设450座，奥依托格拉克乡补助建设50座 目标3：项目实施可促进草原植被有效恢复，改善生态环境，加快畜牧业产业化发展，助力脱贫致富。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 禁牧围栏面积 |  | 10 | 10万亩 | <10万亩 | 8 | 跨年度项目 |  |
|  |  |  | 围栏长度 |  | 5 | 58.72KM | <58.72KM | 4 | 跨年度项目 |  |
|  |  |  | 舍饲棚圈（每座56平米） |  | 5 | 500户 | <500户 | 4 | 跨年度项目 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 5 | 100% |  | 4 | 跨年度项目 |  |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 |  | 5 | 2018年3月1日 | 2018年3月1日 | 5 |  |  |
|  |  |  | 完工时间 |  | 5 | 2019年3月1日 |  | 4 | 跨年度项目 |  |
|  |  | 成本指标 | 禁牧围栏建设补助标准 |  | 5 | 25元/亩 | 25元/亩 | 5 |  |  |
|  |  |  | 舍饲棚圈补助标准 |  | 5 | 6000元/座 | 6000元/座 | 5 |  |  |
|  |  |  | 其他费用 |  | 5 | 11万元 | <11万 | 4 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 新增饲草贮备干草 |  | 5 | 1000吨 | <1000吨 | 4 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 覆盖行政村 |  | 5 | 3个 | 3个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 覆盖贫困户 |  | 4 | 500户 | 500户 | 4 |  |  |
|  |  |  | 牧业生产经营方式的转变和牧区产业结构的调整 |  | 4 | 有效 | 有效 | 4 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 草地植被覆盖率总盖度 |  | 4 | ≧30% | 30% | 4 |  |  |
|  |  |  | 草地植被自我修复和自我更新能力 |  | 4 | 有效提高 | 有效提高 | 4 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目可受年限 |  | 2 | ≧10年 | 10年 | 2 |  |  |
|  |  |  | 有效改善生态环境 |  | 2 | 长期 | 长期 | 2 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益牧民满意度 |  | 5 | ≧98% | 98% | 5 |  |  |
|  |  |  | 受益贫困牧民满意度 |  | 5 | ≧98% | 98% | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 87 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |