附件3：

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 肉羊分户集中连片标准化规模养殖场（小区）建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 麦图迪 18935791878 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 于田县农牧局 |  |  | 实施单位 | 于田县农牧局 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 150万元 |  | 127.82万元 |  | 10 | 85% | 8.5 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 127.82万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 22.18万资金未拨付 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 目标1：阿日希金鑫源畜禽养殖农民专业合作社改扩建900平方米畜圈，包括配套畜栏、饮水槽、料槽、羔羊补饲槽、堆粪场、药浴池各1座，配种设备1套，备用水池1座，防疫设备1套，治疗设备1套； 目标2：于田县萨合拉养殖农民专业合作社，托格日尕孜乡巴什库木巴格养殖专业合作社，购置饲草料加工设备:26台。 目标3：项目带动贫困户261户，解决30户贫困户就业。 目标4：统一、规模和科学的养殖可大幅提高肉羊的出栏率，同时对粪污的循环处理，提高出产能力与经济效益，形成良性循环，在绿色发展的同时，实现贫困户脱贫增收的目的。 |  |  |  |  | 阿日希金鑫源畜禽养殖农民专业合作社改扩建900平方米畜圈，包括配套畜栏、饮水槽、料槽、羔羊补饲槽、堆粪场、药浴池各1座，配种设备1套，备用水池1座，防疫设备1套，治疗设备1套；于田县萨合拉养殖农民专业合作社，托格日尕孜乡巴什库木巴格养殖专业合作社，购置饲草料加工设备:26台。项目带动贫困户261户，解决30户贫困户就业。统一、规模和科学的养殖可大幅提高肉羊的出栏率，同时对粪污的循环处理，提高出产能力与经济效益，形成良性循环，在绿色发展的同时，实现贫困户脱贫增收的目的。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 项目涉及的农民专业合作社数量 |  | 5 | 3个 | 3个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 改扩建畜圈 |  | 3 | 900㎡ | 900㎡ | 3 |  |  |
|  |  |  | 铡草机 |  | 2 | 2台 | 2台 | 2 |  |  |
|  |  |  | 方捆机 |  | 2 | 4台 | 4台 | 2 |  |  |
|  |  |  | 压捆机 |  | 2 | 6台 | 6台 | 2 |  |  |
|  |  |  | 割草机 |  | 2 | 6台 | 6台 | 2 |  |  |
|  |  |  | 搂草机 |  | 2 | 6台 | 6台 | 2 |  |  |
|  |  |  | 堆粪场 |  | 3 | 1座 | 1座 | 2 | 没有验收 |  |
|  |  |  | 药浴池 |  | 3 | 1座 | 1座 | 2 | 没有验收 |  |
|  |  |  | 备用水池 |  | 3 | 1座 | 1座 | 2 | 没有验收 |  |
|  |  |  | 防疫设备 |  | 3 | 1套 | 1套 | 3 |  |  |
|  |  |  | 治疗设备 |  | 3 | 1套 | 1套 | 3 |  |  |
|  |  |  | 配种设备 |  | 3 | 1套 | 1套 | 3 |  |  |
|  |  |  | 饲草料加工设备 |  | 2 | 26台 | 26台 | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 严格按照项目实施方案要求，建设局质量要求规范 |  | 2 | 符合 | 符合 | 2 |  |  |
|  |  |  | 中央财政利用率 |  | 2 | 30% | 30% | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 |  | 2 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2 |  |  |
|  |  |  | 完工时间 |  | 2 | 2018年11月 | 2018年11月 | 1 | 没有验收 |  |
|  |  | 成本指标 | 工程费用 |  | 1 | 46.68万元 | 46.68万元 | 1 |  |  |
|  |  |  | 工程建设其他费用 |  | 1 | 3.42万元 | 3.42万元 | 1 |  |  |
|  |  |  | 设备购置费用 |  | 1 | 99.9万元 | 99.9万元 | 1 |  |  |
|  |  |  | 肉羊分户集中连片标准化规模养殖场（小区）建设项目成本 |  | 1 | 150万元 | 150万元 | 1 |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 社会效益 指标 | 就业贫困户 |  | 10 | 213户 | 213户 | 10 |  |  |
|  |  |  | 带动贫困户 |  | 10 | 261户 | 261户 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 | 形成圈养羊粪的循环处理，用于农田和草地肥料，减少化肥用量，改良土壤，增加有机质，提高土壤肥力 |  | 10 | 长期有效 | 长期有效 | 8 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意率 |  | 10 | ≥90% | 90% | 9 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 91.7 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |