附件19：

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 于田县2018年小流域治理建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 赵剑涛 17399569227 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 于田县林业局 |  |  | 实施单位 | 于田县林业局 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1600 |  | 1600 |  | 10 |  | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 1600 |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 完成小流域治理面积5800亩，有效保障了下游农田的灌溉。工程的实施将直接改善灌区供水条件，降低单位供水成本，减轻农民的负担，为农民增加经济收入、脱贫致富创造了条件。 |  |  |  |  | 完成小流域治理面积5800亩，有效保障了下游农田的灌溉。工程的实施将直接改善灌区供水条件，降低单位供水成本，减轻农民的负担，为农民增加经济收入、脱贫致富创造了条件。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 小流域治理面积 |  | 15 | 0.58万亩 | 0.58万亩 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 建设期限 |  | 5 | 1年 | 1年 | 5 |  |  |
|  |  |  | 开工率 |  | 5 | 100% | 100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 完工率 |  | 5 | 100% | 100% | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总投资 |  | 5 | 1600万元 | 1600万元 | 5 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 项目实施带来的间接效益占直接效益的比重 |  | 5 | 20% | 20% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目实施后每亩可增产 |  | 5 | 800元 | 800元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目实施后每亩可增收 |  | 5 | 800元 | 800元 | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益贫困户数 |  | 5 | 555户 | 555户 | 5 |  |  |
|  |  |  | 受益贫困户人数 |  | 5 | 2109人 | 2109人 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 促进生态环境的改善 |  | 10 | 有效 | 有效 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 |  | 5 | 长期 | 长期 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 项目区农户满意度 |  | 5 | ≧95% | ≧95% | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目区贫困群众满意度 |  | 5 | ≧95% | ≧95% | 4 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 93 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |