新疆于田县2018年乡级养殖分场和养殖小区建设项目（以工代赈）

绩效目标评价报告

（ 2018 年度）

项目名称：新疆于田县2018乡级养殖分场和养殖小区

建设项目（以工代赈）

实施单位（公章）：于田县农牧局

主管部门（公章）：于田县农牧局

项目负责人（签章）：麦图迪

一、基本情况

1.项目预期目标及阶段性目标

项目主要实施内容为：在15个分场，共建设面积为50193.36平方米，配套消毒室、治疗室、防疫室、值班室、办公室、饲草料库房、青贮窖池；

2.项目基本性质

本项目具体性质为2018年中央财政专项扶贫资金（统筹整合）安排3139.7万元，地方债券资金750万元，中央财政专项扶贫资金（统筹整合）安排1600万元（以工代赈）；自治区安排基本建设投资用于“三农”部分预算内基本建设投资（统筹整合部分）225万元，自筹资金1588.48万元。项目为当年实施财政专项扶贫资金项目。

3.项目用途及范围

该项目实施后，充分发挥地区资源优势，调整农业结构，满足群众生活供给，提高贫困村民的生活水平。 可覆盖贫困户1350户。

二、绩效目标实现情况

（一）、项目资金使用及管理情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

畜牧养殖合作社建设项目预算安排总额为7303.18万元， 2018年实际收到预算资金7303.18万元。

2.项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金5714.7万元，预算执行率80%。项目资金用于建设共15个分场，配套消毒室、治疗室、防疫室、值班室、办公室、饲草料库房、青贮窖池，共建设面积为50193.36平方米。

3.项目资金管理情况分析

本项目支出严格按照《关于印发新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目管理办法（暂行）的通知》，《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法（暂行）》等内容，严格执行项目资金审批和国库集中支付手续，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# （二）项目组织实施情况

# 1.项目组织情况分析

该项目属于中央财政扶贫资金项目,项目由于田县农牧局按照项目启动通知的内容执行落实，实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。该项目主管单位为和田地区扶贫办。

项目资金未发现调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后， 2018年11月经施工单位申请，农牧局牵头联合各相关单位完成项目验收。

# 2.项目管理情况分析

在项目实施过程中，严格执行自治区、地区关于财政扶贫资金管理办法，项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，及时做好项目资料收集与归档。根据项目进度，不定期对项目进度情况进行实地查看，对查看过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# （三）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标24个，其中已完成三级指标24个，指标完成率为100%。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量

按项目绩效目标申报设定数量均已完成。

（2）项目完成质量

项目验收合格率达到目标设定值。

（3）项目实施进度

截止2018年11月，该项目已实施完毕，已完成验收。

（4）项目成本节约情况

无

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

该项目年出栏肉羊数量数目达到34000万只，以工代赈劳务报酬167.7万元，户均增收1350户，极大地促进了该地区畜牧养殖业的发展，充分发挥畜牧业养殖业的区位优势、资源优势和生产优势。

（2）项目实施的社会效益分析

项目建成后，受益建档立卡贫困户户数达到了1350户，受益覆盖村子数量达到13个，贫困人口受益广泛，起到较大辐射示范作用，较大程度的提高了该地区人口的生活水平。

（3）项目实施的生态效益性分析

项目的实施可使羊粪处理后用作肥料，改良土壤，有效提高土壤肥力。

（4）项目实施的可持续性分析

通过养殖分场和养殖小区建设，促进该地区经济的发展，养殖场使用年限达到30年以上。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，服务对象满意度指标完成。

三、综合评价结论

经综合评价，本项目实施达成预期指标：资金使用、管理、保障到位，严格执行扶贫资金管理办法和县财政资金管理制度，能按照实施方案执行项目管理办法，通过养殖分场和养殖小区建设，建立一种新型的畜牧业规模化养殖模式，一些先进的生产技术和管理技术将会辐射到其他地区；增加农民收入渠道，起到较大辐射示范作用，从而带动项目区的畜牧业稳步、健康的发展。综合评价得分为95分。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年本项目绩效目标全部达成。

五、其他需说明的问题。

后续工作计划:在下一年度，针对该项目实施，养殖分场和养殖小区建设，在今后畜牧养殖过程中，定期对养殖设备进行维修和维护。

六、附表

绩效自评表

| 附1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 乡级养殖分场和养殖小区建设项目（以工代赈） |  |  | 项目负责人及电话 | 麦图迪 18935791878 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 于田县农牧局 |  |  | 实施单位 | 于田县农牧局 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 7303.18万元 |  | 5714.7万元 |  | 10 | 80% | 8 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 中央财政专项扶贫资金（统筹整合）安排3139.7万元，地方债券资金750万元，中央财政专项扶贫资金（统筹整合）安排1600万元（以工代赈）；自治区安排基本建设投资用于“三农”部分预算内基本建设投资（统筹整合部分）225万元， |  | 中央财政专项扶贫资金（统筹整合）安排3139.7万元，地方债券资金750万元，中央财政专项扶贫资金（统筹整合）安排1600万元（以工代赈）；自治区安排基本建设投资用于“三农”部分预算内基本建设投资（统筹整合部分）225万元， |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 自筹资金1588.48万元 |  | 自筹资金1588.48万元 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 目标1：共15个分场，共建设面积为50193.36平方米，配套消毒室、治疗室、防疫室、值班室、办公室、饲草料库房、青贮窖池；可带动贫困户1350户。 目标2：实现牲畜集中养殖，提高养殖卫生标准，有助于增加农户收入，助力扶贫。 |  |  |  |  | 目标1：共15个分场，共建设面积为50193.36平方米，配套消毒室、治疗室、防疫室、值班室、办公室、饲草料库房、青贮窖池；可带动贫困户1350户。 目标2：实现牲畜集中养殖，提高养殖卫生标准，有助于增加农户收入，助力扶贫。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 养殖分场数量 |  | 5 | 15座 | 15座 | 5 |  |  |
|  |  |  | 养殖场建设总面积 |  | 5 | 50193.36㎡ | 50193.36㎡ | 5 |  |  |
|  |  |  | 羊舍数量 |  | 5 | 45栋 | 45栋 | 5 |  |  |
|  |  |  | 青储窖数量 |  | 4 | 15座 | 15座 | 4 |  |  |
|  |  |  | 兽医室数量 |  | 4 | 15间 | 15间 | 4 |  |  |
|  |  |  | 养殖场配套用房数量 |  | 3 | 15间 | 15间 | 3 |  |  |
|  |  |  | 饲草料库房数量 |  | 3 | 15间 | 15间 | 3 |  |  |
|  |  |  | 惠及的贫困户户数 |  | 3 | 1350户 | 1350户 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 养殖分厂及养殖小区验收合格率 |  | 2 | 100% | 100% | 1 |  |  |
|  |  |  | 每座青储窖面积 |  | 2 | 288平方米 | 288平方米 | 2 |  |  |
|  |  |  | 每间兽医室面积 |  | 2 | 46.72平方米 | 46.72平方米 | 2 |  |  |
|  |  |  | 每间饲草料库房面积 |  | 2 | 110.11平方米 | 110.11平方米 | 2 |  |  |
|  |  |  | 每间配套用房面积 |  | 2 | 108.16 | 108.16 | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 |  | 2 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2 |  |  |
|  |  |  | 完工时间 |  | 2 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每座养殖场成本 |  | 4 | 486.88万元 | 486.88万元 | 4 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 年出栏肉羊数量 |  | 4 | 34000只 | 34000只 | 4 |  |  |
|  |  |  | 以工代赈劳务报酬 |  | 5 | 167.7万元 | 167.7万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 户均增收 |  | 6 | 1251元 | 1251元 | 6 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户户数 |  | 5 | ≥1350户 | 1350户 | 4 |  |  |
|  |  |  | 覆盖乡镇数 |  | 5 | ≥13个 | 13个 | 4 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 羊粪处理后用作肥料，改良土壤，提高土壤肥力的作用， |  | 3 | 有效 | 有效 | 3 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 养殖场使用年限 |  | 2 | ≥30年 | 30年 | 2 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 建档立卡贫困户满意度 |  | 10 | ≥98％ | 98% | 8 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 95 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |