新疆于田县2018年人工草场饲草料地建设及配套排碱渠工程项目

绩效目标评价报告

（ 2018 年度）

项目名称：新疆于田县2018年人工草场饲草料地建设及配套排碱渠工程项目

实施单位（公章）：新疆于田县农牧局

主管部门（公章）：新疆于田县发改委

项目负责人（签章）：买苏木江·买买提明

一、基本情况

1.项目预期目标及阶段性目标

项目主要实施内容为：该项目铺设地埋干管109.84公里，分干管187.44公里，地面支管236.05公里，滴灌带22676.5公里。排碱渠建设项目：配套附属建筑物148座，3.3千米防渗改建斗渠，配套水工建筑物37座，改建3.88千米田间砂石道路及配套改建涵桥4座。5.65千米排碱渠及配套改建涵桥3座，覆盖滴灌面积25400亩，渠道控制面积0.38万亩。

2.项目基本性质

本项目性质为2018年中央财政专项扶贫资金（统筹整合）资金[和地财农[2018]13号] 3300万元。当年财政专项扶贫资金项目。

3.项目用途及范围

该项目实施后，将加快于田县农业设施建设，满足今后经济的发展，建立起一套成熟的滴灌系统，真实作用于贫困人民生产生活。项目覆盖村23个。

二、绩效目标实现情况

（一）、项目资金使用及管理情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年项目计划资金总额3300万元，其中中央财政专项扶贫资金（统筹整合）资金3300万元，2018年实际收到预算资金3300万元。

2.项目资金实际使用情况分析

本项目实际支出资金2532.1元，结余资金767.9万元已归入县财政局总账，项目预算执行率87.9%。项目主要用于5个滴管系统覆盖的25400亩滴灌面积。铺设地埋干管，分干管，地面支管，滴灌带。排碱渠及其配套附属建筑物148座，防渗改建斗渠，配套水工建筑物（节制分水闸13座，其中节制双向分水闸1座，单分水闸19座；农桥3座，渡槽1座），改建田间砂石道路及配套改建涵桥4座；新建2500米排碱渠，清淤3150米排碱渠，及排碱渠配套改建涵桥3座。

3.项目资金管理情况分析

本项目支出严格按照《关于印发新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目管理办法（暂行）的通知》，《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法（暂行）》等内容，严格执行项目资金审批和国库集中支付手续，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# （二）项目组织实施情况

# 1.项目组织情况分析

该项目属于财政专项扶贫资金项目,项目由于田县农牧局按照项目启动通知的内容执行落实，实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。项目实施单位为于田县草原站。

项目资金未发现调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后， 2018年11月经施工单位申请，由农牧局牵头联合其他各相关职能部门完成该项目验收。验收合格后按合同规定支付剩余资金。

# 2.项目管理情况分析

在项目实施过程中，严格执行自治区、地区关于财政扶贫资金管理办法，项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，及时做好项目资料收集与归档。根据项目进度，不定期对项目进度情况进行实地查看，对查看过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# （三）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标17个，其中已完成三级指标17个，指标完成率为100%。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量

按项目绩效目标申报设定数量均已完成。

（2）项目完成质量

项目验收合格率达到目标设定值。

（3）项目实施进度

截止2018年10月，该项目已实施完毕，完成建设任务。

（4）项目成本节约情况

项目实际支出金额2900，较预算节省400万元，已归入于田县总账。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

该项目为以工代赈项目，可增加贫困地区劳动者收入超过365万元，其中建档立卡贫困户以工代赈可增加236万元收入，提高当地农牧民，尤其是贫困户收入。

（2）项目实施的社会效益分析

项目覆盖于田县23个村，将极大地改善农牧业生产基础条件，助力灌区各族人民的脱贫致富，具有很好的社会效益。

- 项目实施的生态效益性分析

该工程的实施，可以对小区域的生态环境起到一定的保护作用，增强了抵御风沙的能力，有效保障了该地区的农业发展，改善了生态系统的平衡和稳定，带来一定的生态效益。

（4）项目实施的可持续性分析

草场不仅可以为当地农民带来持续性收入，在超过15年甚至更长的时间里绿化环境，防风固沙，为生态环境做出贡献。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，服务对象满意度指标完成。

三、综合评价结论

经综合评价，本项目实施达成预期指标：资金使用、管理、保障到位，严格执行扶贫资金管理办法和县财政资金管理制度，能按照实施方案执行项目管理办法。项目提高了人工草场的运载能力，为农牧民增收打下良好的物质基础。综合评价得分为90.8分。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年本项目绩效目标全部达成。

五、其他需说明的问题。

后续工作计划:在下一年度，针对该项目实施实际，对该项目进行持续监督，保证该项目带来的效益。

六、附表

绩效自评表

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人工草场饲草料地建设及配套排碱渠工程项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 买苏木江·买买提明 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 于田县发改委 |  |  | 实施单位 | 于田县农牧局 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 3300万元 |  | 2532.1万元 |  | 10 | 88% | 8.8 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 其中：和地财农[2018]13号中央财政专项扶贫资金（统筹整合）安排2910万元，和地财农[2018]13号中央财政专项扶贫资金（统筹整合）安排390万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 该项目滴灌面积25400亩，划分为5个滴管系统。铺设地埋干管109.84公里，分干管187.44公里，地面支管236.05公里，滴灌带22676.5公里。排碱渠建设项目：配套附属建筑物148座，防渗改建斗渠共计2条，总长3.3千米，配套水工建筑物37座（节制分水闸13座，其中节制双向分水闸1座，单分水闸19座；农桥3座，渡槽1座）改建田间砂石道路共计4条，总长3.88千米，砂石路面宽度4米，砂石路配套改建涵桥4座；排碱渠共计5条，总长5.65千米，其中新建2500米，清淤3150米，配套改建涵桥3座。渠道控制面积0.38万亩。 |  |  |  |  | 该项目滴灌面积25400亩，划分为5个滴管系统。铺设地埋干管109.84公里，分干管187.44公里，地面支管236.05公里，滴灌带22676.5公里。排碱渠建设项目：配套附属建筑物148座，防渗改建斗渠共计2条，总长3.3千米，配套水工建筑物37座（节制分水闸13座，其中节制双向分水闸1座，单分水闸19座；农桥3座，渡槽1座）改建田间砂石道路共计4条，总长3.88千米，砂石路面宽度4米，砂石路配套改建涵桥4座；排碱渠共计5条，总长5.65千米，其中新建2500米，清淤3150米，配套改建涵桥3座。渠道控制面积0.38万亩。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 滴灌面积 |  | 7 | ≥26200亩 | 26200亩 | 7 | 项目审计结算后结余资金400万元。已上报县发改委重新安排项目 |  |
|  |  |  | 铺设地埋干管 |  | 7 | ≥109.84公里 | 109.84公里 | 7 |  |  |
|  |  |  | 分干管 |  | 5 | ≥187.44公里 | 187.44公里 | 5 |  |  |
|  |  |  | 地面支管 |  | 5 | ≥236.05公里 | 236.05公里 | 5 |  |  |
|  |  |  | 滴灌带 |  | 4 | ≥22676.5公里 | 22676.5公里 | 4 |  |  |
|  |  |  | 改造斗渠 |  | 4 | ≥3.3公里 | 3.3公里 | 4 |  |  |
|  |  |  | 田间砂石道路 |  | 4 | ≥3.88公里 | 3.88公里 | 4 |  |  |
|  |  |  | 排碱渠 |  | 4 | ≥5.65公里 | 5.65公里 | 4 |  |  |
|  |  |  | 配套水工建筑物 |  | 4 | ≥37座 | 37座 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 3 | 100% | 100% | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完成及时率 |  | 3 | 100% | 100% | 3 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 贫困地区以工代赈项目增加劳动者收入 |  | 8 | ≥365万元 | 365万元 | 7 |  |  |
|  |  |  | 其中贫困地区以工代赈项目增加建档立卡贫困人口收入 |  | 7 | ≥236万元 | 236万元 | 6 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 贫困地区以工代赈项目受益村数量 |  | 7 | ≥23个村 | 23个村 | 6 |  |  |
|  |  | 生态效益 | 改善区内生态环境、改善田间小气候，具有较长远的生态效益 |  | 4 | 有效 | 有效 | 2 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续使用年限 |  | 4 | ≥15年 | 15年 | 3 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 以工代赈参与群众满意度 |  | 10 | ≥95% | 95% | 8 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 90.8 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |