新疆于田县农牧局2018年农业生产配套设施建设项目（温室大棚、小拱棚）

绩效目标评价报告

（ 2018 年度）

项目名称：新疆于田县农牧局2018年农业生产配套设施建设项目（温室大棚、小拱棚）

实施单位（公章）：于田县农牧局

主管部门（公章）：于田县农牧局

项目负责人（签章）：李国亮、阿木提江

填报时间：2019年2 月28日

一、基本情况

（一）、项目预算绩效目标设定情况

1.项目预期目标及阶段性目标

项目主要实施内容为：在于田县新建温室大棚754座，菜窖40座，冷藏库40座，小拱棚200座。

2.项目基本性质

本项目具体性质为2018年《关于2018年冬季蔬菜储存窖项目计划的批复》[于扶办字[2018]11号]，2018年《关于2018年温室大棚项目计划的批复》[于扶办字[2018]15号]，2018年《关于2018年冷藏库建设项目计划的批复》[于扶办字[2018]31号]，2018年《关于2018年小拱棚建设项目计划的批复》[于扶办字[2018]35号]，2018年《关于于田县科克亚乡温室大棚建设项目实施方案的批复》[于发改项目[2018]44号] ，2018年《关于于田县科克亚乡温室大棚建设项目实施方案的批复》[于发改项目[2018]45号]，2018年《关于2018年温室大棚项目计划的批复》[于扶办字[2018]63号]，当年实施财政专项扶贫资金项目。

3.项目用途及范围

该项目实施后，通过建设农业生产配套设施，将提高当地农业综合生产能力，促进当地经济发展，带动贫困户就近就业，增加贫困生收入，助力早日完成脱贫攻坚战。

二、绩效目标实现情况

（一）、项目资金使用及管理情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

农业生产配套设施建设项目预算安排总额为4089.45万元万元，其中中央财政专项扶贫资金（统筹整合）3289.45万元,以工代赈示范工程中央基建投资预算800万元，2018年实际收到预算资金4089.45万元。

2.项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金4089.45万元，剩余资金为质保金，预算执行率100%。项目资金主要用于在科克亚乡新建温室大棚500座，共2600万元；在科克亚乡新建温室大棚101座，共526万元；在科克亚乡新建温室大棚153座，共800万元以工代赈资金；在木尕拉镇、先拜巴扎镇、加依乡、科克亚乡、阿热勒乡、阿日希乡、斯也克乡、托格日尕孜乡、喀尔克乡、奥依托格拉克乡、英巴格乡、希吾勒乡、希吾勒乡、兰干博孜亚建设菜窖40座，共200万；在斯也克乡、兰干乡、奥依托格拉克乡、科克亚乡冷藏库40座，共120万元；在加依乡、先拜巴扎镇、科克亚乡、木尕拉镇小拱棚200座，共31万元。等支出，目前的支出率为100%。

3.项目资金管理情况分析

本项目支出严格按照《关于印发新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目管理办法（暂行）的通知》，《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法（暂行）》等内容，严格执行项目资金审批和国库集中支付手续，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# （二）项目组织实施情况

# 1.项目组织情况分析

该项目属于财政专项扶贫资金项目,项目由于田县农牧局按照项目启动通知的内容执行落实，实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

项目资金未发现调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，2018年10月28日经施工单位申请，于田县在各村组、农民代表、乡镇领导、县扶贫办、县财政局、县农牧局联合下完成项目验收。验收合格后按合同规定支付剩余资金。

# 2.项目管理情况分析

在项目实施过程中，严格执行自治区、地区关于财政扶贫资金管理办法，项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，及时做好项目资料收集与归档。根据项目进度，不定期对项目进度情况进行实地查看，对查看过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# （三）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标30个，其中已完成三级指标30个，指标完成率为100%。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量

按项目绩效目标申报设定数量完成。

（2）项目完成质量

项目验收合格率达到目标设定值。

（3）项目实施进度

截止2018年10月，该项目已实施完毕，完成建设任务。

（4）项目成本节约情况

无

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

项目建成后，温室大棚产值在1200万元以上，菜窖蔬菜收储量在21600立方米以上，冷藏库收储量在21600立方米以上，小拱棚产值在28万元以上，以工代赈发放工资116.65万元。

（2）项目实施的社会效益分析

项目建成后，温室大棚带动贫困农户就业达754户，受益建档立卡贫困人口数754人，覆盖行政村数量12个；菜窖带动贫困农户就业200户，受益建档立卡贫困人口数600人，受益村数40个；冷藏库带动贫困农户就业80户，受益建档立卡贫困人口数80人，受益村数7个；小拱棚带动农民就业人数	200人，覆盖行政村数6个。

（3）项目实施的生态效益性分析

（4）项目实施的可持续性分析

项目建成后，将长期带动建档立卡贫困户持续增收。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，服务对象满意度指标完成。

三、综合评价结论

经综合评价，本项目实施达成预期指标：资金使用、管理、保障到位，严格执行扶贫资金管理办法和县财政资金管理制度，能按照实施方案执行项目管理办法，通过建设基础农业设施，为贫困户发展农业提供了便利条件，带动贫困户就业增收，助力贫困户尽快脱贫。综合评价得分为97分。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年本项目绩效目标全部达成。

五、其他需说明的问题。

# 后续工作计划:在下一年度，针对该项目实施实际，对农业生产配套设施使用情况进行调查，效果好可规划在其他贫困地区推广建设类似的农业生产配套设施，让更多的贫困地区群众享受到该项目的经济和社会效益。

六、附表

绩效自评表

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 农业生产配套设施建设项目（以工代赈） |  |  | 项目负责人及电话 | 李国亮 15276001366 阿木提江13345389445 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 于田县农牧局 |  |  | 实施单位 | 于田县农牧局 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 4089.45万元 |  | 4089.45万元 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 中央财政专项扶贫资金（统筹整合）3289.45万元,以工代赈示范工程中央基建投资预算800万元 |  | 中央财政专项扶贫资金（统筹整合）3289.45万元,以工代赈示范工程中央基建投资预算800万元 |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 目标1：新建温室大棚754座，菜窖40座，冷藏库40座，小拱棚200座。 目标2：通过建设基础农业设施，为贫困户发展产业提供了便利条件，带动贫困户就业增收，助力贫困户尽快脱贫。 |  |  |  |  | 目标1：新建温室大棚754座，菜窖40座，冷藏库40座，小拱棚200座。 目标2：通过建设基础农业设施，为贫困户发展产业提供了便利条件，带动贫困户就业增收，助力贫困户尽快脱贫。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建温室大棚数量 |  | 6 | 754座 | 754座 | 6 |  |  |
|  |  |  | 新建菜窖数量 |  | 6 | 40座 | 40座 | 6 |  |  |
|  |  |  | 新建冷藏库数量 |  | 6 | 40座 | 40座 | 6 |  |  |
|  |  |  | 新建小拱棚数量 |  | 6 | 200座 | 200座 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 6 | 1 | 1 | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 |  | 4 | 2018年6月 | 2018年6月 | 4 |  |  |
|  |  |  | 完成时间 |  | 4 | 2018年10月 | 2018年10月 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 温室大棚每座补助标准 |  | 3 | 5.2万元 | 5.2万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 菜窖每座补助标准 |  | 3 | 5万元 | 5万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 冷藏库每座补助标准 |  | 3 | 3万元 | 3万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 小拱棚每座补助标准 |  | 3 | 0.155万元 | 0.155万元 | 3 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 温室大棚产值 |  | 3 | ≥1200万元 | ≥1200万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 菜窖蔬菜收储量 |  | 3 | ≥21600立方米 | ≥21600立方米 | 3 |  |  |
|  |  |  | 冷藏库收储量 |  | 2 | ≥21600立方米 | ≥21600立方米 | 2 |  |  |
|  |  |  | 小拱棚产值 |  | 2 | ≥28万元 | ≥28万元 | 2 |  |  |
|  |  |  | 以工代赈 |  | 2 | 116.65万元 | 116.65万元 | 2 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 温室大棚带动贫困农户就业 |  | 2 | 754户 | 754户 | 2 |  |  |
|  |  |  | 温室大棚受益建档立卡贫困人口数 |  | 2 | 754人 | 754人 | 2 |  |  |
|  |  |  | 温室大棚覆盖行政村数量 |  | 2 | 12个 | 12个 | 2 |  |  |
|  |  |  | 菜窖带动贫困农户就业 |  | 2 | 200户 | 200户 | 2 |  |  |
|  |  |  | 菜窖受益建档立卡贫困人口数 |  | 2 | 600人 | 600人 | 2 |  |  |
|  |  |  | 菜窖受益村数 |  | 1 | 40个 | 40个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 冷藏库带动贫困农户就业 |  | 1 | 80户 | 80户 | 1 |  |  |
|  |  |  | 冷藏库受益建档立卡贫困人口数 |  | 1 | 80人 | 80人 | 1 |  |  |
|  |  |  | 冷藏库受益村数 |  | 1 | 7个 | 7个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 小拱棚带动农民就业人数 |  | 1 | 200人 | 200人 | 1 |  |  |
|  |  |  | 小拱棚覆盖行政村数 |  | 1 | 6个 | 6个 | 1 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 带动建档立卡贫困户持续增收年限 |  | 2 | 长期 | 长期 | 1 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 5 | ≥98% | 98% | 4 |  |  |
|  |  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  | 5 | ≥98% | 98% | 4 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 97 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 农业生产配套设施建设项目（以工代赈） |  |  | 项目负责人及电话 | 李国亮 15276001366 阿木提江13345389445 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 于田县农牧局 |  |  | 实施单位 | 于田县农牧局 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 4089.45万元 |  | 4089.45万元 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 中央财政专项扶贫资金（统筹整合）3289.45万元,以工代赈示范工程中央基建投资预算800万元 |  | 中央财政专项扶贫资金（统筹整合）3289.45万元,以工代赈示范工程中央基建投资预算800万元 |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 目标1：新建温室大棚754座，菜窖40座，冷藏库40座，小拱棚200座。 目标2：通过建设基础农业设施，为贫困户发展产业提供了便利条件，带动贫困户就业增收，助力贫困户尽快脱贫。 |  |  |  |  | 目标1：新建温室大棚754座，菜窖40座，冷藏库40座，小拱棚200座。 目标2：通过建设基础农业设施，为贫困户发展产业提供了便利条件，带动贫困户就业增收，助力贫困户尽快脱贫。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建温室大棚数量 |  | 6 | 754座 | 754座 | 6 |  |  |
|  |  |  | 新建菜窖数量 |  | 6 | 40座 | 40座 | 6 |  |  |
|  |  |  | 新建冷藏库数量 |  | 6 | 40座 | 40座 | 6 |  |  |
|  |  |  | 新建小拱棚数量 |  | 6 | 200座 | 200座 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 6 | 1 | 1 | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 |  | 4 | 2018年6月 | 2018年6月 | 4 |  |  |
|  |  |  | 完成时间 |  | 4 | 2018年10月 | 2018年10月 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 温室大棚每座补助标准 |  | 3 | 5.2万元 | 5.2万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 菜窖每座补助标准 |  | 3 | 5万元 | 5万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 冷藏库每座补助标准 |  | 3 | 3万元 | 3万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 小拱棚每座补助标准 |  | 3 | 0.155万元 | 0.155万元 | 3 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 温室大棚产值 |  | 3 | ≥1200万元 | ≥1200万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 菜窖蔬菜收储量 |  | 3 | ≥21600立方米 | ≥21600立方米 | 3 |  |  |
|  |  |  | 冷藏库收储量 |  | 2 | ≥21600立方米 | ≥21600立方米 | 2 |  |  |
|  |  |  | 小拱棚产值 |  | 2 | ≥28万元 | ≥28万元 | 2 |  |  |
|  |  |  | 以工代赈 |  | 2 | 116.65万元 | 116.65万元 | 2 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 温室大棚带动贫困农户就业 |  | 2 | 754户 | 754户 | 2 |  |  |
|  |  |  | 温室大棚受益建档立卡贫困人口数 |  | 2 | 754人 | 754人 | 2 |  |  |
|  |  |  | 温室大棚覆盖行政村数量 |  | 2 | 12个 | 12个 | 2 |  |  |
|  |  |  | 菜窖带动贫困农户就业 |  | 2 | 200户 | 200户 | 2 |  |  |
|  |  |  | 菜窖受益建档立卡贫困人口数 |  | 2 | 600人 | 600人 | 2 |  |  |
|  |  |  | 菜窖受益村数 |  | 1 | 40个 | 40个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 冷藏库带动贫困农户就业 |  | 1 | 80户 | 80户 | 1 |  |  |
|  |  |  | 冷藏库受益建档立卡贫困人口数 |  | 1 | 80人 | 80人 | 1 |  |  |
|  |  |  | 冷藏库受益村数 |  | 1 | 7个 | 7个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 小拱棚带动农民就业人数 |  | 1 | 200人 | 200人 | 1 |  |  |
|  |  |  | 小拱棚覆盖行政村数 |  | 1 | 6个 | 6个 | 1 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 带动建档立卡贫困户持续增收年限 |  | 2 | 长期 | 长期 | 1 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 5 | ≥98% | 98% | 4 |  |  |
|  |  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  | 5 | ≥98% | 98% | 4 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 97 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |