附件11：

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 应急防洪建设工程（三期） |  |  | 项目负责人及电话 | 艾则孜·阿布都热西提（13809982951） |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 于田县水利局 |  |  | 实施单位 | 于田县水管总站 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 400万 |  | 400万 |  | 10 |  | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 400万 |  | 400万 |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 目标1：新建挡水坝600m，导洪渠2.5km，保护河道沿岸田间道、沟渠、公路等基础设施。 目标2：项目实施改善了当地人民群众的基本生存条件，促进人民群众安居乐业，助力脱贫攻坚。 |  |  |  |  | 目标1：新建挡水坝600m，导洪渠2.5km，保护河道沿岸田间道、沟渠、公路等基础设施。 目标2：项目实施改善了当地人民群众的基本生存条件，促进人民群众安居乐业，助力脱贫攻坚。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建防洪堤 |  | 10 | 600m | 600m | 10 |  |  |
|  |  |  | 新建排洪渠 |  | 5 | 2.5km | 2.5km | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 |  | 5 | 100% | 100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 工程验收合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 4 | 2018年7月 | 2018年7月 | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 3 | 2018年9月 | 2018年9月 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 建筑工程 |  | 5 | 368.64万元 | 368.64万元 | 2 |  |  |
|  |  |  | 施工临时工程 |  | 6 | 9.22万元 | 9.22万元 | 6 |  |  |
|  |  |  | 水土保持 |  | 4 | 0.76万元 | 0.76万元 | 4 |  |  |
|  |  |  | 独立费用 |  | 3 | 20.72万元 | 20.72万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 环境保护 |  | 3 | 0.66万元 | 0.66万元 | 3 |  |  |
|  |  | 经济效益 指标 | 增加当地村民收入 |  | 3 | ≧40万 | ≧40万 | 3 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目覆盖贫困村个数 |  | 5 | 1个 | 1个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 受益建档立卡贫困人数 |  | 5 | 729人 | 729人 | 5 |  |  |
|  |  |  | 受益建档立卡贫困户数 |  | 5 | 207户 | 207户 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 保护下游生态用水，建成较完整的防洪体系 |  | 5 | 有效 | 有效 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目可持续使用年限 |  | 4 | ≧10年 | ≧10年 | 4 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | 5 | ≧99% | ≧99% | 5 |  |  |
|  |  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  | 5 | ≧99% | ≧99% | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 97 |  |  |