附件3：

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 节水灌溉（田间高效节水）项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 艾则孜.阿卜杜热西提13809982951 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 于田县水利局 |  |  | 实施单位 | 于田县水管总站 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  |  | 年度资金总额： | 13139万 |  | 13139万 |  | 10 |  | 10 |
|  |  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 9000万 |  | 9000万 |  | - |  | - |
|  |  |  |  | 其他资金 | 4139万 |  | 4139万 |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 项目建设自压灌溉系统数量9个田间灌溉工程铺设管网556KM、铺设地面管网416.3KM沉沙池53座. |  |  |  |  |  | 项目建设自压灌溉系统数量9个田间灌溉工程铺设管网556KM、铺设地面管网416.3KM沉沙池53座. |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 项目建设自压灌溉系统数量9个 |  |  | 5 | 9个 | 9个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 田间灌溉工程铺设管网556KM、铺设地面管网416.3KM |  |  | 5 | 556KM | 556KM | 5 |  |  |
|  |  |  | 沉沙池53座 |  |  | 4 | 53座 | 53座 | 4 |  |  |
|  |  |  | 铺设地面管网 |  |  | 5 | 416.3KM | 416.3KM | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目（工程）验收合格率 |  |  | 5 | ≥100% | ≥100% | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 |  |  | 5 | ≥100% | ≥100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2018年完工率 |  |  | 5 | ≥100% | ≥100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 2018年开工率 |  |  | 5 | ≥100% | ≥100% | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 建筑工程费 |  |  | 5 | 18190.47万 | 18190.47万 | 5 |  |  |
|  |  |  | 机电设备安装费 |  |  | 5 | 3114.91万 | 3114.91万 | 5 |  |  |
|  |  |  | 金属结构安装费 |  |  | 5 | 482.29万 | 482.29万 | 5 |  |  |
|  |  |  | 临时工程费 |  |  | 5 | 396.22万 | 396.22万 | 5 |  |  |
|  |  |  | 独立费用 |  |  | 5 | 1721.47万 | 1721.47万 | 5 |  |  |
|  |  |  | 基本预备费 |  |  | 4 | 717.16万 | 717.16万 | 4 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高水资源利用率 |  |  | 5 | 有效 | 有效 | 4 |  |  |
|  |  |  | 提高农民从事农业的积极性 |  |  | 2 | 32527人 | 32527人 | 2 |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 田间灌溉工程铺设管网 |  |  | 5 | 5年 | 5年 | 5 |  |  |
|  |  |  | 铺设地面管网 |  |  | 3 | ≥1年 | ≥1年 | 3 |  |  |
|  |  |  | 沉沙池使用年限 |  |  | 2 | ≥10年 | ≥10年 | 2 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  | 5 | ≥95% | ≥95% | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 97 |  |  |