附件4：

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 阿羌防洪堤建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 艾则孜·阿布都热西提（13809982951） |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 于田县水利局 |  |  | 实施单位 | 于田县水管总站 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1610万 |  | 1610万 |  |  | 10 |  | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |
|  | 1.阿羌河防洪堤(桩号15+300~ 16+800、21+000~ 30+500段)位于阿羌乡境内，两段防洪堤总长7. 00km修建永久性防洪堤， 2.建设人与自然和谐的生态环境，促进当地社会经济可持续发展。 |  |  |  |  | 1.阿羌河防洪堤(桩号15+300~ 16+800、21+000~ 30+500段)位于阿羌乡境内，两段防洪堤总长7. 00km修建永久性防洪堤， 2.建设人与自然和谐的生态环境，促进当地社会经济可持续发展。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 |  | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建防洪堤总长度 |  | 10 | 7km |  | 7km | 10 |  |  |
|  |  |  | 弯道 |  | 5 | 3处 |  | 3处 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 |  | 5 | 100% |  | 100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 工程验收合格率 |  | 5 | 100% |  | 100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 工程级别 |  | 5 | 5级 |  | 5级 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 3 | 2018年3月 |  | 2018年3月 | 3 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 4 | 2018年6月 |  | 2018年6月 | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目投入使用时间 |  | 5 | 2018年6月 |  | 2018年6月 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 建安工程 |  | 5 | 1166万 |  | 1166万 | 5 |  |  |
|  |  |  | 措施部分 |  | 6 | 53.2万 |  | 53.2万 | 6 |  |  |
|  |  |  | 签证增加部分 |  | 2 | 122.23万 |  | 122.23万 | 2 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 降低洪灾发生可能性 |  | 2 | 有效 |  | 有效 | 2 |  |  |
|  |  |  | 项目受益人口 |  | 5 | 1525人 |  | 1525人 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目受益乡村 |  | 3 | 3个 |  | 3个 | 3 |  |  |
|  |  |  | 项目受益建档立卡贫困户数 |  | 3 | 359户 |  | 359户 | 3 |  |  |
|  |  |  | 项目受益建档立卡贫困户人数 |  | 5 | 1525人 |  | 1525人 | 5 |  |  |
|  |  |  | 减少水土流失 |  | 5 | 有效 |  | 有效 | 2 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 防洪堤寿命期 |  | 4 | 20年 |  | 20年 | 2 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 3 | ≥99% |  | ≥99% | 3 |  |  |
|  |  |  | 受益受益建档立卡贫困户满意度 |  | 5 | ≥99% |  | ≥99% | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 95 |  |  |