附件5：

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 阿羌干渠防渗改造工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 艾则孜·阿布都热西提（13809982951） |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 于田县水利局 |  |  | 实施单位 | 于田县水管总站 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 402万 |  | 402万 |  | 10 |  | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 402万 |  | 402万 |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 目标1：改造干渠防渗渠5.2km,改建水闸10座。 目标2：通过防渗动造，可减少渠道水的渗漏损失，提高水资源利用率，增加有效水量，促进该区的社会经济发展，助力脱贫攻坚。 |  |  |  |  | 改造干渠防渗渠5.2km,改建水闸10座。 通过防渗动造，可减少渠道水的渗漏损失，提高水资源利用率，增加有效水量，促进该区的社会经济发展，助力脱贫攻坚。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 防渗改建防渗渠 |  | 5 | 5.2km | 5.2km | 5 |  |  |
|  |  |  | 改建水闸 |  | 4 | 10座 | 10座 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 |  | 5 | 100% | 100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目（工程）验收合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 当年开工率 |  | 2 | 100% | 100% | 2 |  |  |
|  |  |  | 当年完工率 |  | 5 | 100% | 100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目开工时间 |  | 5 | 2018年8月 | 2018年8月 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 4 | 2018年10月 | 2018年10月 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 建筑工程 |  | 2 | 359.91万元 | 359.91万元 | 2 |  |  |
|  |  |  | 金属结构及设备安装工程 |  | 3 | 9.26万元 | 9.26万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 临时工程投资 |  | 3 | 9.03万元 | 9.03万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 独立费用 |  | 2 | 20.74万元 | 20.74万 | 2 |  |  |
|  |  |  | 水土保持投资 |  | 5 | 1.74万元 | 1.74万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 环保投资 |  | 6 | 1.32万元 | 1.32万元 | 6 |  |  |
|  |  | 经济效益 指标 | 劳务费支出 |  | 5 | 40万 | 40万 | 2 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户 |  | 4 | 620户 | 620户 | 5 |  |  |
|  |  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 5 | 2231人 | 2231人 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善项目区引水条件，提高水资源利用率 |  | 5 | 95% | 95% | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目可使用年限 |  | 5 | ≥10年 | ≥10年 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | 5 | ≥95% | ≥95% | 5 |  |  |
|  |  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  | 5 | ≥95% | ≥95% | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 96 |  |  |