附件6：

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 渠系建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 艾则孜·阿布都热西提（13809982951） |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 于田县水利局 |  |  | 实施单位 | 于田县水管总站 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1712万 |  | 1712万 |  | 10 |  | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 1712万 |  | 1712万 |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 目标1：渠道防渗改造工程规划改造43.8km,配套渠系建筑物228座，节制分水闸56座，函桥14座。 目标2：通过防渗改造，可减少渠道水的渗漏损失，提高水资源利用率，保证农田改良增产，促进该区的社会经济发展。 |  |  |  |  | 目标1：渠道防渗改造工程规划改造43.8km,配套渠系建筑物228座，节制分水闸56座，函桥14座。 目标2：通过防渗改造，可减少渠道水的渗漏损失，提高水资源利用率，保证农田改良增产，促进该区的社会经济发展。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 项目区防渗改造渠道 |  | 5 | 43.8km | 43.8km | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目区配套渠系建筑物 |  | 5 | 228座 | 228座 | 5 |  |  |
|  |  |  | 节制分水闸 |  | 5 | 56座 | 56座 | 5 |  |  |
|  |  |  | 函桥 |  | 2 | 14座 | 14座 | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 4 | 100% | 100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 |  | 5 | 100% | 100% | 2 |  |  |
|  |  |  | 建筑物砼浇筑主体 |  | 5 | c20 | c20 | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 3 | 2018年4月 | 2018年4月 | 3 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 2 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2 |  |  |
|  |  |  | 项目投入使用时间 |  | 3 | 2018年6月 | 2018年6月 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 土方开挖 |  | 2 | 280元/100m³ | 280元/100m³ | 2 |  |  |
|  |  |  | 地板 |  | 5 | 35464元/m³ | 35464元/m³ | 5 |  |  |
|  |  |  | 墙 |  | 3 | 39622元/m³ | 39622元/m³ | 3 |  |  |
|  |  |  | 人工铺筑戈壁料垫层 |  | 2 | 5701元/m³ | 5701元/m³ | 2 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 每亩增产 |  | 5 | 5% | 5% | 5 |  |  |
|  |  |  | 劳务费支出 |  | 5 | 172万 | 172万 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目实施后可保证农田改良增产 |  | 4 | 2.78万亩 | 2.78万亩 | 4 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益人数 |  | 5 | 14353人 | 14353人 | 5 |  |  |
|  |  |  | 受益贫困人口数 |  | 3 | 11465人 | 11465人 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善项目区引水条件，提高水资源利用率 |  | 5 | 95% | 95% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目可使用年限 |  | 5 | 10年 | 10年 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 3 | ≥95% | ≥95% | 3 |  |  |
|  |  |  | 受益贫困人口满意度数 |  | 2 | ≥95% | ≥95% | 2 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 97 |  |  |