附件7：

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 于田县2018年农业水价综合改革试点项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 艾则孜·阿布都热西提（13809982951） |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 于田县人民政府 |  |  | 实施单位 | 于田县水管总站 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 110万 |  | 110万 |  | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 110万 |  | 110万 |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - |  |  | - |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |
|  | 其中干渠总长98.0Km，其中防渗长度54.2，防渗率为55.37%；支渠总长291.97Km，其中防渗长度132.64，防渗率为45.43%；斗渠总长150.9Km，其中防渗长度74.65，防渗率为49.47%。兰干乡暂无运行的高效节水面积，亦无井水灌溉面积。 |  |  |  |  | 其中干渠总长98.0Km，其中防渗长度54.2，防渗率为55.37%；支渠总长291.97Km，其中防渗长度132.64，防渗率为45.43%；斗渠总长150.9Km，其中防渗长度74.65，防渗率为49.47%。兰干乡暂无运行的高效节水面积，亦无井水灌溉面积。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 示范面积4.6万亩 |  | 15 | 100% | 100% | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目（工程）验收合格率 |  | 5 | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 建筑工程费 平台建设费 |  | 10 | 26.14万元 | 26.14万元 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 机电设备及安装工程 |  |  | 83.86万元 | 83.86万元 |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 每亩增产 |  | 5 | 200元 | 200元 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施后可改良增产 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 改善项目区引水件 |  | 5 | 100% | 100% | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 提高水源利用 |  | 5 | 100% | 100% | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 受益人口 |  | 10 | 5949户 | 5949户 | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提高水源利用率 |  | 10 | ≥100% | ≥100% | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 减少渠道引水量的渗漏流失 |  | 5 | ≥100% | ≥100% | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 渠道的管理及适量的调配 |  | 5 | ≥100% | ≥100% | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 95 |  |  |  |