附件8：

| 绩效目标自评表（模板） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 奥依托格拉克中型灌区建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 艾则孜·阿布都热西提（13809982951） |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 于田县水利局 |  |  | 实施单位 | 于田县水管总站 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 650万 |  | 650万 |  |  | 10 |  | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 650万 |  | 650万 |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：本次改建吐米亚干渠长度5.3km,设计水平年控制灌溉面积8.2万亩，计算得设计流量631-4.07mn/s,加大流量7.88-5.09m'/s工程级别4级，水工建筑物级别:永久性主要建筑物4级，次要建筑物5级;桩号26+260-30+895段流量小于5m2/s,工程级别3.水工建筑物级别:永久性主要建筑物s级，次要建筑物5级。 目标2：项目实施改善了当地人民群众的基本生存条件，促进人民群众安居乐业，助力脱贫攻坚。 |  |  |  |  | 目标1：本次改建吐米亚干渠长度5.3km,设计水平年控制灌溉面积8.2万亩，计算得设计流量631-4.07mn/s,加大流量7.88-5.09m'/s工程级别4级，水工建筑物级别:永久性主要建筑物4级，次要建筑物5级;桩号26+260-30+895段流量小于5m2/s,工程级别3.水工建筑物级别:永久性主要建筑物s级，次要建筑物5级。 目标2：项目实施改善了当地人民群众的基本生存条件，促进人民群众安居乐业，助力脱贫攻坚。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 |  | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 改建（奥依托格拉克中型灌区） |  | 5 | 5.3km |  | 5.3km | 5 |  |  |
|  |  |  | 配套渠系建筑物 |  | 3 | 9座 |  | 9座 | 3 |  |  |
|  |  |  | 农桥 |  | 4 | 1座 |  | 1座 | 4 |  |  |
|  |  |  | 渡槽 |  | 3 | 1座 |  | 1座 | 3 |  |  |
|  |  |  | 分水闸 |  | 5 | 7座 |  | 7座 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 |  | 5 | 100% |  | 100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 工程验收合格率 |  | 5 | 100% |  | 100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 4 | 2018年3月 |  | 2018年3月 | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目竣工时间 |  | 3 | 2018年8月 |  | 2018年8月 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 建筑工程费 |  | 5 | 468.16万 |  | 468.16万 | 5 |  |  |
|  |  |  | 独立费用 |  | 2 | 126.94万 |  | 126.94万 | 2 |  |  |
|  |  |  | 金属结构安装费 |  | 5 | 12.51万 |  | 12.51万 | 3 |  |  |
|  |  |  | 新增项目 |  | 2 | 12.53万元 |  | 12.53万元 | 2 |  |  |
|  |  |  | 措施项目 |  | 2 | 11.23万 |  | 11.23万 | 2 |  |  |
|  |  | 经济效益 指标 | 增加当地村民收入 |  | 5 | ≧65万 |  | ≧65万 | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目灌溉农田 |  | 3 | 8.2万亩 |  | 8.2万亩 | 3 |  |  |
|  |  |  | 项目覆盖乡镇 |  | 2 | 1个 |  | 1个 | 2 |  |  |
|  |  |  | 项目覆盖建档立卡贫困人数 |  | 5 | 4375人 |  | 4375人 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目覆盖建档立卡贫困户数 |  | 5 | 1942户 |  | 1942户 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 保证下游生态用水 |  | 5 | 100% |  | 100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 缓解水资源紧缺的矛盾 |  | 3 | 100% |  | 100% | 3 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 渠系使用年限 |  | 2 | ≧10年 |  | ≧10年 | 2 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | 3 | ≧95% |  | ≧95% | 3 |  |  |
|  |  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  | 4 | ≧95% |  | ≧95% | 4 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 98 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |