附件9：

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 产业扶贫（庭院经济水利配套工程项目） |  |  | 项目负责人及电话 | 艾则孜·阿布都热西提（13809982951） |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 于田县水利局 |  |  | 实施单位 | 于田县水管总站 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1022.41万 |  | 1022.41万 |  | 10 |  | 8 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 36.26万 |  | 36.26万 |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 | 986.15万 |  | 986.15万 |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 1.工程主要包括：机井工程、井房工程、输变电工程、配套入户灌溉潜水泵部分以及新增输配水管网工程。更新改造深井共 26 眼，对 0.969 万亩庭院及 0.113 万亩玫瑰花提供灌溉水源。2.完善当地水利基础设施，为农业节水增效提供有力保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 机井更新改造改造 |  | 5 | 26眼 | 26眼 | 5 | 工程未完工 |  |
|  |  |  | 地埋管道 |  | 5 | 3.68km | 3.68km | 5 |  |  |
|  |  |  | 灌溉出水口 |  | 5 | 1656 处 | 1656 处 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 |  | 5 | 100% | 100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 建筑物砼浇筑主体 |  | 5 | C20 | C20 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目（工程）验收合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 5 | 2018年10月 | 2018年10月 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 5 | 2018年11月 | 2018年11月 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目投入使用时间 |  | 5 | 2019年3月 | 2019年3月 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | PVC-M管成本 |  | 5 | 64.14元 | 64.14元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 机井成本 |  | 3 | 13.48万元 | 13.48万元 | 3 |  |  |
|  |  | 经济效益 指标 | 每亩增产 |  | 2 | 10% | 10% | 2 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益乡镇 |  | 5 | 7个 | 7个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 受益人数 |  | 5 | 19175人 | 19175人 | 2 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提高水资源利用率 |  | 15 | ≥100% | ≥100% | 15 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 工程使用年限 |  | 5 | ≥20年 | ≥20年 | 5 |  |  |
|  |  |  | 受益贫困户满意度 |  | 5 | ≥99% | ≥99% | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 97 |  |  |