附件3：

| 和田地区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  | 2019年阿热勒乡干部周转房建设 |  |  |  |
| 预算单位： |  |  | 中共于田县委员会组织部 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 420 |  | 执行数： | 420 |
|  | 其中：上级拨款 |  | 420 |  | 其中：上级拨款 | 420 |
|  | 地县财力资金 |  |  |  | 地县财力资金 |  |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 项目的实施，保障了干部生活场地，为服务群众，维护社会稳定提供基础。 |  |  |  | 项目的实施，保障了干部生活场地，为服务群众，维护社会稳定提供基础。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：总面积 |  | 2900平方 | 2900平方 |
|  |  |  | 指标2：住房面积 |  | 2100平方 | 2100平方 |
|  |  |  | 指标3：门面房面积 |  | 800平方 | 800平方 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 |  | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完工时限 |  | 2019年1月-12月 | 2019年1月-12月 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总投入金额 |  | 420万元 | 420万元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：为乡镇干部提供住房保障 |  | 100% | 100% |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：乡镇干部满意度 |  | 85% | 85% |